P R O D U C T R E Q U I R E M E N T S D O C U M E N T Sky Research Agent 深度研究智能体 · 产品需求文档（PRD） V1.0. 文档编号：SRA-PRD-2026-001 版本：V1.0（评审稿） 编制：产品部 日期：2026 年 09 月 20 日 密级：内部资料 Sky Research Agent 工作台 2026-09

目  录

一、产品概述	1

1.1 背景与机会	1

1.2 产品定位	2

1.3 目标用户与使用场景	2

二、产品目标与成功指标	2

三、用户故事	3

四、功能需求	3

4.1 需求总表	3

4.2 关键需求详述与验收标准	3

FR-01 研究输入与预算档位（P0）	3

FR-02 自主研究循环（P0）	4

FR-03 实时执行流（P0）	4

FR-04 报告交付与引用（P0）	5

FR-05 动态看板核销（P0）	5

FR-06 上下文工程（P0）	5

FR-07 安全护栏与兜底（P0）	6

FR-08 危险操作人工确认（P1）	6

FR-09 多轮会话（P1）	6

FR-10 历史回放（P1）	7

FR-11 评测回归（P1）	7

五、非功能需求	8

六、范围外（本版不做）	8

七、系统架构概览	8

八、评测与验收标准	8

8.1 评测构成	9

8.2 四维评分标准	9

8.3 验收流程与红线	9

九、数据与可观测性	9

十、风险与开放问题	10

十一、里程碑规划	10

十二、附录：术语表	10

注：本目录由域代码生成。文档编辑后如需刷新页码，请在目录上点击右键并选择更新域。

# 一、产品概述

## 1.1 背景与机会

深度调研是知识工作者最高频、也最耗时的工作之一：一次竞品定价对比或行业政策核查，通常需要在多个信息源之间往返检索、交叉验证、整理成文，人工耗时 2 至 4 小时。直接使用通用大模型问答虽然快，但存在三个致命缺陷：其一，模型知识截止，拿不到最新信息；其二，多跳任务容易跑偏、不收敛，答非所问；其三，结论缺乏来源，编造数据无从核验，无法支撑商业决策。

本产品的机会在于：以工程化的 agent 架构，把这三个缺陷逐一转化为可验收的产品能力——用实时检索对抗信息过期，用规划与看板对抗跑偏，用强制引用与证据核对对抗编造；同时把过程完整可视，让用户对结论建立信任。

## 1.2 产品定位

一句话定位：面向个人研究者的单用户深度研究工作台——输入一个研究问题，自主完成规划、多源检索、网页深读、笔记沉淀与交叉验证，交付一份带引用、可溯源的结构化报告；全程实时可视，成本可控。

产品遵循四条设计哲学，作为所有需求取舍的决策依据：判断权在模型、执行权在代码（智能与可靠的分界）；物理约束大于行为请求（收敛与刹车必须硬编码）；上下文即经济学（每个 token 计算投入产出）；评测即验收标准（没有评测的迭代等于没有验收标准的 PRD）。

## 1.3 目标用户与使用场景

目标用户为需要快速完成竞品、行业、政策、技术调研的知识工作者，产品经理为首位目标人群。核心使用场景如下表。

表 1 核心使用场景

| 编号 | 场景 | 用户意图 | 对应能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 竞品定价对比 | 横向对比多产品付费档位与权益差异 | 对比类题路、看板核销、交叉验证 |
| S2 | 行业政策核查 | 核查最新合规要求与官方口径 | 事实类题路、一手信源优先 |
| S3 | 技术方案调研 | 调研模型能力、方案优劣势与成本 | 开放类题路、Snippet 优先 |
| S4 | 同话题多轮追问 | 在上一轮结论基础上继续深挖 | 多轮会话：笔记续跑与上下文延续 |
| S5 | 历史复盘 | 回看某次研究的完整过程与结论 | 事件存档与会话回放 |

# 二、产品目标与成功指标

产品当前处于 v1.0 评审阶段，已具备完整可用的工作台与评测基线。以 12 题全量评测（2026 年 9 月 18 日，标准档）为当前基线：总分 0.66，四维分别为有据 0.54、有源 0.83、覆盖 0.72、简洁 0.54。下一版本的目标与红线如下表。

表 2 成功指标（当前基线 → 本版目标）

| 指标 | 当前基线 | 本版目标 | 红线（回归） |
| --- | --- | --- | --- |
| 评测总分 | 0.66 | 不低于 0.80 | 任一维度不低于基线 0.05 |
| 有据 supported | 0.54 | 不低于 0.70 | 同上（编造为本版头号风险） |
| 有源 sourced | 0.83 | 不低于 0.90 | 同上 |
| 覆盖 complete | 0.72 | 不低于 0.80 | 同上 |
| 简洁 concise | 0.54 | 不低于 0.65 | 同上 |
| 标准档单题成本 | 均值约 5.6 万 token | 不超过 6 万 token | 超限题单独归因 |
| 交付可靠性 | 兜底链保证非空 | 零空报告 | 出现即最高级缺陷 |

# 三、用户故事

作为产品经理，我希望输入一个研究问题后，agent 自动完成检索、深读、验证与成文，这样我可以把 2 至 4 小时的调研工作压缩到几分钟内；我希望研究过程中每个动作实时可见、可下钻核对，这样我能建立对结论的信任；我希望结论中的每个事实都带来源引用，这样我可以向团队转述并有据可查；我希望同话题可以连续追问且不重复付费检索，这样深度研究是连续的对话而不是一次性的问答；我希望能随时中止、能回放历史，这样我始终拥有控制权与资产沉淀。

# 四、功能需求

## 4.1 需求总表

表 3 功能需求总表

| 编号 | 需求名称 | 优先级 | 核心描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 研究输入与预算档位 | P0 | 问题输入与四档预算（2 万/5 万/12 万/不限）选择 |
| FR-02 | 自主研究循环 | P0 | 规划、多源检索、网页深读、笔记、报告的完整闭环 |
| FR-03 | 实时执行流 | P0 | SSE 推送层级事件流，颗粒可下钻，断线自动重连 |
| FR-04 | 报告交付与引用 | P0 | MD 渲染报告，强制 [n](url) 引用与参考小节 |
| FR-05 | 动态看板核销 | P0 | 子问题状态机实时刷新，全绿触发收尾 |
| FR-06 | 上下文工程 | P0 | 进门截断、单页萃取、历史压缩三重治理 |
| FR-07 | 安全护栏与兜底 | P0 | 预算三水位、失败熔断、五出口兜底链 |
| FR-08 | 危险操作人工确认 | P1 | 危险工具执行前人工批准（MCP 写类工具生效） |
| FR-09 | 多轮会话 | P1 | 笔记续跑、上下文延续、自由追问 |
| FR-10 | 历史回放 | P1 | 运行与事件全量存档，按会话聚合回放 |
| FR-11 | 评测回归 | P1 | 12 题三件套作为迭代基础设施 |

## 4.2 关键需求详述与验收标准

### FR-01 研究输入与预算档位（P0）

需求描述：用户在输入框提交研究问题，并可从四档预算中选择：快问 2 万、标准 5 万、深度 12 万、不限额度。档位决定本次研究的 token 上限与收敛节奏；步数上限统一为 20 步。

验收标准：档位选择随请求生效并实时显示消耗仪表；未输入问题时阻止提交；运行中禁用档位切换。

### FR-02 自主研究循环（P0）

需求描述：系统以一次独立调用将问题规划为不超过 3 个带查证要点的子问题，转为动态看板；随后进入至多 20 步的主循环，模型自主调用检索、网页抓取（静态失败自动降级无头浏览器）、笔记等工具完成调研，并对长网页即时萃取、对历史上下文自动压缩。

验收标准：12 题评测全部能在预算内产出完整报告；单题步数不超过上限；重复检索被会话缓存去重。

### FR-03 实时执行流（P0）

需求描述：研究过程中以 SSE 向前端实时推送层级编号事件流（第 N 步、动作 M），每个颗粒可下钻查看完整输入、完整输出与耗时；服务端空闲 15 秒发送心跳，前端断线自动重连（至多 5 次退避重试，断点续传不重放）。

验收标准：长静默超过 60 秒的运行不断流；断线重连后事件不重放、不漏发。

### FR-04 报告交付与引用（P0）

需求描述：最终报告以 Markdown 渲染呈现，关键结论必须携带 [n](url) 编用引用并在文末列参考小节；支持一键复制与下载；报告面板仅在存在有效报告时显示。

验收标准：评测有源维度不低于 0.90；前端对模型异常输出执行净化，不出现内部标签。

### FR-05 动态看板核销（P0）

需求描述：规划产出的子问题转为带状态的看板（待查证/查证中/已完成），状态随调研实时刷新并在前端常驻展示；全部核销后系统注入强制收尾指令。

验收标准：看板内容与模型每轮实际看到的进度注入同源同拍；核销结论可追溯至对应笔记。

### FR-06 上下文工程（P0）

需求描述：三层治理：网页正文进门截断（头尾保留，前 70% 加后 30%）；长文本进门即单页萃取（压减 80% 以上）；历史消息超过阈值后由 LLM 摘要压缩（保留目标、发现、待办、约束四类信息）。压缩与萃取产生的 token 全额计入预算。

验收标准：标准档任务上下文峰值不超限；关键事实在多轮压缩后仍可通过笔记找回。

### FR-07 安全护栏与兜底（P0）

需求描述：预算三水位：80% 软提醒、95% 摘除工具强制结题、耗尽强停；工具连续失败 4 次注入熔断指令（至多 2 次）；五种停止出口汇合后执行兜底链（强制结题调用、笔记原文兜底、输出净化），保证任何情况下交付物非空。

验收标准：极端任务测试中零空报告；95% 硬收尾后模型无法再发起工具调用。

### FR-08 危险操作人工确认（P1）

需求描述：命中危险分级的工具在执行前暂停，前端弹出确认横幅（含参数与危险原因），用户批准后才执行，拒绝则回执引导模型改道；接入 MCP 写类外部工具时自动纳入危险分级。

验收标准：未经批准的危险动作执行次数为 0；确认等待上限 600 秒，超时视为拒绝。

### FR-09 多轮会话（P1）

需求描述：同一会话内多次运行共享笔记与上下文快照：第二轮不再重复检索已沉淀事实，系统注入上轮摘要与发现支持指代追问；前端按轮次拼接展示全部输入与执行流，刷新后可恢复。

验收标准：追问轮的检索次数显著低于独立首轮；会话历史每轮恰好记录一次。

### FR-10 历史回放（P1）

需求描述：每次运行的完整事件流与报告落盘存档；左栏历史列表点击即可进入回放模式，按会话聚合还原全部轮次；回放为只读，不影响后台。

验收标准：任意历史运行可完整还原到颗颗动作；旧格式存档优雅降级不报错。

### FR-11 评测回归（P1）

需求描述：内置 12 题评测三件套（题库、LLM 评分器、运行器）作为迭代基础设施：评分器只对照研究时截留的原始证据核对结论（不上网），四维各 0 至 1 分并附扣分依据；支持快跑、指定题与全量三种模式。

验收标准：全量评测可在 30 分钟内完成；成绩单含总分、维度分与逐题问题清单。

# 五、非功能需求

表 4 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 快问档单题不超过 3 分钟，标准档不超过 6 分钟，深度档不超过 15 分钟（含工具执行） |
| 成本 | Token 记账全覆盖（含压缩与萃取调用）；档位上限即硬上限，到线必停 |
| 可靠性 | 服务端 15 秒心跳保活；前端断线自动重连；事件与运行日志全量落盘，可回放可审计 |
| 安全 | 密钥仅存于本地 .env 且不入版本库；报告结论强制溯源；对外动作必须人工确认 |
| 兼容 | 支持任一 OpenAI 兼容协议模型（DeepSeek/GLM/Qwen 等）；可选接入 Tavily 搜索与 MCP 工具生态 |

# 六、范围外（本版不做）

以下能力经评估后明确移出本版范围，记录决策依据以防止范围回摆：其一，邮件投递功能——已完成真实发送验证后按 MVP 聚焦原则整体移除，完整实现与教训存档于版本历史；其二，多租户与账号体系——当前定位单用户本地工作台；其三，agent 自我修复（自动归因并改写自身代码）——归因学习是本项目的核心目标，不做自动化。

# 七、系统架构概览

系统采用四层架构。第一层为工作台（产品界面）：基于 FastAPI 与原生前端，提供 SSE 实时执行流、确认卡、历史回放与多轮会话视图。第二层为服务与评测基建：12 题评测三件套、运行日志与观测面板、会话存储。第三层为执行内核：一套依赖注入的研究决策逻辑，规划、循环、上下文工程、护栏全部集中于此，通过 emit、approver、stop_check、budget、session 五个注入点更换宿主。第四层为工具与配置：检索、抓取、笔记等本地工具与 MCP 外部生态。

内核循环的五出口兜底链是架构的可靠性核心：模型正常完成、预算硬收尾、用户中止、步数耗尽、协议错误，五种出口汇合后执行统一兜底（强制结题调用、笔记原文兜底、输出净化），保证交付物永不为空。全部 16 个模块的详细职责与数据流见项目内文档 realize.md。

# 八、评测与验收标准

## 8.1 评测构成

评测体系由三件套构成：12 道真实研究题（事实类 6 道、对比类 4 道、开放类 2 道，每题带必须查证的要点清单）；LLM 评分器（不上网，只对照研究过程截留的原始证据核对结论，四维各 0 至 1 分并附扣分依据）；运行器（支持快跑、指定题与全量三种模式）。

## 8.2 四维评分标准

表 5 四维评分标准与锚点

| 维度 | 定义 | 0 分锚点 | 满分锚点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有据 supported | 关键结论均能在原始证据中找到支撑 | 编造/证据不足 | 每个事实有对应证据 |
| 有源 sourced | 每个事实带 [n](url) 引用 | 无引用 | 全文规范引用加参考小节 |
| 覆盖 complete | 问题及大纲要求的信息点全部覆盖 | 缺一半以上 | 全覆盖且逐点查证 |
| 简洁 concise | 无复述原文、无空话套话 | 严重冗长 | 结构清晰、信息密度高 |

## 8.3 验收流程与红线

任何内核、提示词、工具或阈值的改动，均须执行改前基线、改后回归的双跑对比；任一维度低于基线 0.05 即判定为回归，阻断合入。低分题按三类处置：系统故障（修复评测器或收尾路径）、偶然噪声（重跑取均值，不改代码）、真实能力缺口（进入归因流程）。归因口诀：评测出分数，trace 找病灶，修复下刀要小，回归验证明效。

# 九、数据与可观测性

全部运行统一落结构化日志（run_id、时间、实现、问题、步数、工具序列、token 消耗、预算上限、停止原因、错误清单、会话标识），研究过程中的完整事件流同步存档。观测面板围绕三问设计：成功率多少、token 花在哪、失败归哪几类。执行流中的关键行为（缓存命中、萃取提纯、压缩发生、护栏触发）均有独立事件颗粒，支撑逐颗复盘。

# 十、风险与开放问题

表 6 风险清单

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 编造风险（supported 当前 0.54） | 结论可信度受损，是产品信任的头号威胁 | 提升证据覆盖率：检索源质量、萃取召回、截断策略三处并行优化 |
| 模型供应商行为漂移 | 同提示词效果随模型更新波动 | 评测回归机制化；关键规则冗余表述 |
| 超长报告截断 | 评测素材上限可能截断尾部内容 | 提升组装素材上限；长报告分段评测 |
| 搜索源限流与反爬 | 检索质量下降、任务变慢 | Tavily 与免费引擎双通道、错峰启动、域名级失败感知改道 |

开放问题：其一，反思模式（评审后带工具补查）是否从实验田晋级为生产内核的二道质量闸门；其二，报告流式输出能否在不破坏引用完整性的前提下实现；其三，多智能体并行调研接入工作台后的执行流可视化方案。

# 十一、里程碑规划

表 7 里程碑

| 版本 | 范围 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| v1.0（当前） | 单 agent 工作台、多轮会话、评测基线 0.66 | 本 PRD 全量 P0 验收通过 |
| v1.1 | supported 专项优化（检索源、萃取召回、截断策略） | 总分不低于 0.80 且 supported 不低于 0.70 |
| v1.2 | 反思模式产品化或报告流式输出（按用户反馈二选一） | 对应功能的独立验收标准 |
| v2.0（探索） | 多智能体并行调研接入工作台 | 同质量前提下墙钟时间缩短 40% 以上 |

# 十二、附录：术语表

表 8 术语表

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| HITL | Human-In-The-Loop，人在回路：危险动作执行前暂停，由人工批准或拒绝 |
| SSE | Server-Sent Events：服务器向浏览器单向实时推送事件的传输方式 |
| MCP | Model Context Protocol：接入外部工具生态的标准化协议 |
| token | 模型的计量与计费单位，预算与成本均按 token 记账 |
| groundedness | 有据性：结论是否被研究过程截留的原始证据支撑，评测的灵魂维度 |
| DSML | 模型在极端场景下泄漏的内部工具调用标签，报告净化环节负责剔除 |
| JSONL | 每行一个 JSON 对象的文件格式，运行日志与事件存档采用 |
| trace | 一次运行的完整消息流存档，用于复盘与归因 |
| rubric | 评分标准：judge 打分所依据的维度定义与 0 分锚点 |
| Context Rot | 上下文腐烂：对话越长模型对早期信息召回越差的现象 |